| ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по состоянию на 31.12.2024 |  |
| --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы: Развитие транспортного обслуживания населения на территории Красногородского муниципального округа |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Красногородского муниципального округа |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение % | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЦСР | Очередной финансовый год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Развитие транспортного обслуживания населения на территории Красногородского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 4 | 4 | 0 |  |
| 2 | Доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано нарушением ПДД со стороны пешеходов, от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Красногородском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и приездов к ним, приведенных в нормативное состояние, в сравнении с предшествующим годом | % | 4 | 4 | 0 |  |
| 1 | Доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и приездов к ним, приведенных в нормативное состояние, в сравнении с предшествующим годом | % | 4 | 4 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество мест концентрации ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество ДТП, совершение которых было вызвано нарушением ПДД со стороны пешеходов, от общего количества ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | Количество мест концентрации ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | Количество ДТП, совершение которых было вызвано нарушением ПДД со стороны пешеходов, от общего количества ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории Красногородского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество учеников, перевезенных на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | чел. | 150 | 102 | 32 |  |
| Основное мероприятие 3.1 Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Количество учеников, перевезенных на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | чел. | 150 | 102 | 32 |  |

| Таблица 2 ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ по состоянию на 31 декабря 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Красногородского муниципального округа | Администрация Красногородского муниципального округа | 33979,681 | 33979,681 | 32040,875 | 5,7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18124,297 | 18124,297 | 18118,256 | 0,03 | 15855,383 | 15855,383 | 13922,619 | 12,19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Красногородском муниципальном округе | Администрация Красногородского муниципального округа | 31047,940 | 31047,940 | 29254,778 | 5,8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15509,200 | 15509,200 | 15503,159 | 0,04 | 15538,740 | 15538,740 | 13751,619 | 11,50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Красногородского муниципального округа | 25062,040 | 25062,040 | 23268,878 | 7,15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9583,200 | 9583,200 | 9577,159 | 0,06 | 15478,840 | 15478,840 | 13691,719 | 11,55 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности» | Администрация Красногородского муниципального округа | 15382,000 | 15382,000 | 13594,940 | 11,6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15382,000 | 15382,000 | 13594,940 | 11,6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.2. | Расходы на приобретение дорожной техники | Администрация Красногородского муниципального округа | 9680,04 | 9680,04 | 9673,938 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9583,200 | 9583,200 | 9577,159 | 0,06 | 96,840 | 96,840 | 96,779 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Красногородского муниципального округа | 5985,900 | 5985,900 | 5985,900 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5926,0 | 5926,0 | 5926,0 | 0,0 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.1 | Ремонт ул. Юбилейная (от д.№13 до д.№50) в р.п. Красногородск Красногородского района. 2й этап | Администрация Красногородского муниципального округа | 2391,075 | 2391,075 | 2391,075 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2367,199 | 2367,199 | 2367,199 | 0,0 | 23,875 | 23,875 | 23,875 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Ремонт улицы Красногорская (от ул. Юбилейная до ул. Пионерская) в р.п.Красногородск Красногородского района | Администрация Красногородского муниципального округа | 2042,404 | 2042,404 | 2042,404 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021,900 | 2021,900 | 2021,900 | 0,0 | 20,504 | 20,504 | 20,504 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Ремонт переулка Школьный в дер. Кресты Красногородского района | Администрация Красногородского муниципального округа | 1552,419 | 1552,419 | 1552,419 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1536,9 | 1536,9 | 1536,9 | 0,0 | 15,519 | 15,519 | 15,519 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Красногородского муниципального округа | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Красногородского муниципального округа | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.1 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | Администрация Красногородского муниципального округа | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения | Администрация Красногородского муниципального округа | 2926,741 | 2926,741 | 2786,097 | 4,81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2615,097 | 2615,097 | 2615,097 | 0,0 | 311,643 | 311,643 | 171,0 | 45,13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории | Администрация Красногородского муниципального округа | 2926,741 | 2926,741 | 2786,097 | 4,81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2615,097 | 2615,097 | 2615,097 | 0,0 | 311,643 | 311,643 | 171,0 | 45,13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Расходы на перевозку учащихся на внеклассные мероприятия» | Администрация Красногородского муниципального округа | 189,0 | 189,0 | 56,420 | 70,15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189,0 | 189,0 | 56,420 | 70,15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Расходы по подвозу учащихсямуниципальных общеобразовательных учреждений до места учебы и обратно» | Администрация Красногородского муниципального округа | 96,0 | 96,0 | 88,163 | 8,16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96,0 | 96,0 | 88,163 | 8,16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.3 | Мероприятие "Создание условий для осуществления организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные образовательные | Администрация Красногородского муниципального округа | 2641,741 | 2641,741 | 2640,512 | 0,86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2615,097 | 2615,097 | 2615,097 | 0,0 | 26,643 | 26,643 | 26,415 | 0,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31.12.2024

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности | Протяженность дорог | м2 | 3145 | 3 145 | 0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ремонт улицы Юбилейная (от д.№13 до д.№50) в р.п. Красногородск Красногородского района. 2й этап | Протяженность отремонтированных дорог и дворовых территорий | км м2 | 0,222 685 | 0,222 685 | 0 0 |  |
| 1.2.2. | Ремонт улицы Красногорская (от ул. Юбилейная до ул. Пионерская) в р.п.Красногородск Красногородского района | Протяженность отремонтированных дорог и дворовых территорий | км м2 | 0,142 743 | 0,142 743 | 0 0 |  |
| 1.2.3 | Ремонт переулка Школьный в дер. Кресты Красногородского района | Протяженность отремонтированных дорог и дворовых территорий | км м2 | 0,155 645 | 0,155 645 | 0 0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Снижение уровня аварийности и травматизма на дорогах района | Количество проведенных мероприятий | ед. | 4 | 4 | 0 |  |
| 2.1.2. | Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения | Факт выполнения данного мероприятия | да/нет | 1 | 1 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Компенсация расходов по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | Количество учеников, перевезенных на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | чел. | 150 | 102 | 32 |  |