Таблица 1

Оценка эффективности муниципальной программы

Развитие транспортного обслуживания населения на территории Красногородского муниципального округа

за 2024 год

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Плановое значение (ЦПп) | Фактическое значение (ЦПф) | Степень достижения показателя (Сдп) Степень достижения целей (Сдц) | Плановый объем расходов (Фп) | Фактический объем расходов (Фф) | Уровень финансирования (Уф) | Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 4 | 4 | 1 1 | 33979,7 | 32040,9 | 0,94 | 0,94 эффективная |
| 2 | Доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 0 | 1 1 |  |  |  |  |
| 3 | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано нарушением ПДД со стороны пешеходов, от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 0 | 1 1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и приездов к ним, приведенных в нормативное состояние, в сравнении с предшествующим годом | %% | 4 | 4 | 1 1 | 31047,9 | 29254,8 | 0,94 | 0,94 эффективная |
| 1.2 | Доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | %% | 0 | 0 | 1 1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности | Чел. | 0 | 0 | 1 1 | 5,0 | 0 | 0 | 0 неэффективная |
| 2.2 | Количество мест концентрации ДТП | Ед. | 0 | 0 | 1 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Количество ДТП, совершение которых было вызвано нарушением ПДД со стороны пешеходов, от общего количества ДТП | Ед. | 0 | 0 | 1 1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество учеников, перевезенных на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | Чел. | 150 | 102 | 0,68 0,68 | 2926,7 | 2786,1 | 0,95 | 0,65 удовлетворительная |