ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _27.02.2024 №110

р.п. Красногородск

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Красногородского муниципального округа Псковской области», утвержденной постановлением от 28.12.2023 №21

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Красногородского района от 13.08.2015 № 354 (в редакции постановления от 25.05.2016 № 224, от 10.08.2021 № 294) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Красногородского района на очередной финансовый год и плановый период» Администрация Красногородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подпрограмму «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru/ и разместить на официальном сайте Администрации Красногородского муниципального округа.

Глава Красногородского муниципального округа:                    В.В.Понизовская

Верно                             А.П.Картель

Приложение

к постановлению Красногородского муниципального округа

от _27.02.2024_ №_110

5. Паспорт подпрограммы «Формирование современной городской среды».

| Наименование подпрограммы Муниципальной программы |  | Формирование современной городской среды Красногородского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Красногородский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы |  | Красногородский муниципальный округ, ООО «Красный город», товарищество собственников жилья «Черемушки» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  | Повышение уровня благоустройства территорий Красногородского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Красногородского муниципального округа. - Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели подпрограммы |  | - количество реализованных мероприятий благоустроенных дворовых территорий, ед. - количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы |  | Основное мероприятие «Благоустройство». |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |  | 2024-2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего, руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | всего по источникам | 1 599 514,00 | 1 599 514,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | 1 581 936,84 | 1 581 936,84 | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 15 979,16 | 15 979,16 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1 598,00 | 1 598,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  | 1. Количество реализованных мероприятий благоустроенных дворовых территорий к 2030 году – ед. 2. Количество мероприятий по благоустройству общественных территорий к 2030 году – ед. |  |  |  |  |  |  |  |

5.1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Красногородском муниципальном округе.

Настоящая подпрограмма разработана для решения задач по благоустройству территории муниципального округа.

Значительная часть зеленых насаждений муниципального округа за последние годы достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. Повышение уровня жизни населения, развитие розничной сети торговли способствуют ежегодному увеличению количества отходов, которые ухудшают санитарную обстановку и экологию муниципального округа, а также повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства привели к острой необходимости совершенствования системы комплексного благоустройства.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения является необходимым условием стабилизации и подъема экономики Красногородского муниципального округа.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территории муниципального округа. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц.

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория муниципального округа, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального округа с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории муниципального округа.

Для решения проблем по благоустройству муниципального округа необходимо использовать программный метод планирования. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Объекты благоустройства дворовых территорий за период эксплуатации пришли в состояние, не отвечающее в полной мере современным требованиям. Значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям имеет высокую степень износа. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий и проездов к дворовым территориям.

Благоустройство и содержание общественных территорий в городском поселении является важным направлением деятельности органов местного самоуправления. На сегодняшний день требуется создание новых игровых и спортивных площадок в жилых микрорайонах.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 апреля предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством РФ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

5.2. Цели и задачи подпрограммы «Формирование современной городской среды».

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта дворовых и общественных территорий населенных пунктов области.

5.2.1. Задачами подпрограммы являются:

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с едиными требованиями;

- вовлечение заинтересованных граждан в процессы благоустройства территорий населенных пунктов.

5.2.2. Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

- количество реализованных мероприятий благоустроенных дворовых территорий, ед.

- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, ед.

5.2.3. Прогноз основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению уровня благоустройства и позволит обеспечить следующее последовательное изменение количественных значений целевых индикаторов:

Количество реализованных мероприятий благоустроенных дворовых территорий, ед.

Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, ед.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальная подпрограмма разработана в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основным источником финансирования подпрограммы являются средства федерального, областного и муниципального бюджетов.

5.3. Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

5.3.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1) благоустройство дворовых проездов (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня);

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) поставка и (или) установка скамеек, мусорных урн;

4) устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки;

5) устройство автомобильных парковок (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня);

6) замена люков и регулирование крышек колодцев;

7) устройство открытых водоотводных систем дворовых проездов;

8) озеленение дворовых территорий;

9) установка ограждений вдоль проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

10) установка информационных щитов.

5.3.2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) установка декоративных малых архитектурных форм;

4) установка беседок;

5) разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории);

6) иные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; устройство ограждения земельного участка многоквартирного дома).

Выполнение отдельных видов работ по благоустройству дворовых территорий на одной дворовой территории возможно только в случае, если сами собственники помещений МКД приняли такое решение. Муниципалитет не вправе сокращать минимальный перечень работ.

Минимальный перечень работ может быть выполнен без дополнительного перечня, но выполнение дополнительного перечня работ без минимального невозможно.

5.3.3. Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий:

1. Установка скамеек.

2. Установка мусорных урн.

3. Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей).

4. Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки.

5. Установка, ремонт и реконструкция ограждений.

6. Установка автобусных остановок.

7. Озеленение общественных территорий (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов).

8. Установка указателей с указанием названий улиц.

9. Установка информационных щитов.

10. Установка декоративных малых архитектурных форм.

11. Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории, внесение изменений в проектно-сметную документацию).

12. Иные виды работ по благоустройству общественных территорий (разреживание и переформирование загущенных насаждений, включая выкорчевывание стволов и пней; установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена люков и регулирование крышек колодцев; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; оборудование парковок; оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; устройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок; устройство нового или ремонт существующего покрытия площадей; установка элементов сопряжения покрытий (бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы, пандусы); установка новых и ремонт существующих памятников, памятных знаков (за исключением относящихся к объектам культурного наследия); устройство зон отдыха у воды (пляжи, набережные, родники), включая устройство пирса; оборудование и восстановление водных устройств (питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады) и их декоративной подсветки; устройство площадок для выгула домашних животных; устройство нового или ремонт действующего общественного туалета; устройство архитектурной подсветки зданий, находящихся в границах или около границ общественной территории; благоустройство прудов и обводненных карьеров, включая проведение мероприятий по укреплению береговой линии и очистке водных объектов).

5.4. Адресные перечни территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству.

дворовые территории

| - № п/п | - Адрес |
| --- | --- |
| - Дворовая территория 2024 г. |  |
| - Дворовая территория 2025 г. |  |
| - Дворовая территория 2026 г. |  |
| - Дворовая территория 2027 г. |  |
| - Дворовая территория 2028 г. |  |
| - Дворовая территория 2029 г. |  |
| - Дворовая территория 2030 г. |  |

общественные территории

| - № п/п | - Адрес |
| --- | --- |
| - Общественная территория 2024 г. |  |
| - 1 | - Сквер памяти «Скорбящая мать», ул. Набережная |
| - Общественная территория 2025 г |  |
| - Общественная территория 2026 г |  |
| - Общественная территория 2027 г |  |
| - Общественная территория 2028 г |  |
| - Общественная территория 2029 г |  |
| - Общественная территория 2030 г |  |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Государственной программы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальных образованиях правил благоустройства территории

| № п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1 . |  |
| 2 . |  |

5.5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения осуществляется в соответствии с Приложением 5 Положения о порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды государственной программе Псковской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Псковской области от 25.12.2023 №510.

| № п/п | Наименование мероприятия | ответственный исполнитель | срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании «Красногородск» правил благоустройства и санитарного содержания городского поселения «Красногородск» | Красногородский муниципальный округ | 2024 - 2030 годы |
| 2. | Оформление паспортов уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании ««Красногородск» правил благоустройства и санитарного содержания городского поселения «Красногородск» | Красногородский муниципальный округ | 2024 - 2030 годы |
| 3. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве | Красногородский муниципальный округ | 2024 - 2030 годы |

Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории муниципального образования.

Реализация данного мероприятия позволит повысить уровень благоустройства территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

5.6. Форма участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды», подлежащих благоустройству.

Участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах придомовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству территорий, включенных в муниципальную подпрограмму, выражается в форме трудового участия заинтересованных лиц, расположенных в границах придомовой территории, подлежащей благоустройству, в рамках реализации мероприятий по благоустройству придомовой территории.

При выполнении работ из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории не требуется.

При выполнении работ из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории обязательно.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству придомовой территории из дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия (добровольной безвозмездной трудовой деятельности заинтересованных лиц, имеющей социально полезную направленность, не требующей специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий).

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Администрацию Красногородского муниципального округа.

В качестве документов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены в виде отчета подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчета совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом, в качестве приложения к такому отчету представляется фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию Красногородского муниципального округа не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, приведенного в п. 5.3.2, предусматривается органом местного самоуправления в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

5.7. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета.

В целях формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, органам государственной власти и органам местного самоуправления рекомендуется провести следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | ответственный исполнитель | срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | подготовить и утвердить проект межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома); | Администрация Красногородского муниципального округа | 2024-2030 |
| 2 | провести работы по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков) (далее - кадастровые работы); | Администрация Красногородского муниципального округа | 2024-2030 |
| 3 | представить в орган регистрации прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков). | Администрация Красногородского муниципального округа | 2024-2030 |

5.8. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды», подлежащих благоустройству.

Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией Красногородского муниципального округа (далее - уполномоченный орган).

Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую придомовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую придомовую территорию.

В дизайн – проект, включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн - проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

- осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

- разработка дизайн - проекта;

- согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

- утверждение дизайн - проекта общественной муниципальной комиссией.

Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн - проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию согласованный дизайн - проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.

Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

В целях осуществления контроля и координации реализации подпрограммы создана на уровне муниципального образования общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией подпрограммы после ее утверждения в установленном порядке.

Для организации участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной подпрограммы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную подпрограмму провести публичные слушания.

5.9. Условие о предельной дате заключения соглашений

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на выполнение работ по благоустройству территорий устанавливается абзацем "к" подпункта 1 пункта 16 раздела IV «Порядка предоставления и расходования субсидий», предусмотренных «Положением о порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Псковской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды» (Приложения 1) к государственной программе Псковской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Псковской области от 25.12.2023 №510.

5.10. Порядок информирования населения Красногородского района о ходе выполнения подпрограммы «Формирование современной городской среды», в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках государственной программы

1. Настоящий Порядок определяет информирование населения Красногородского района о ходе выполнения муниципальной подпрограммы Красногородского муниципального округа "Формирование современной городской среды", в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках государственной программы области.

2. Информирование населения Красногородского района о ходе выполнения муниципальной подпрограммы Красногородского муниципального округа "Формирование современной городской среды", в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках государственной программы области, осуществляет Администрация Красногородского муниципального округа Псковской области.

3. Информирование населения Красногородского района о ходе выполнения муниципальной подпрограммы Красногородского муниципального округа "Формирование современной городской среды", в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках государственной программы области осуществляется путем:

1) размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Администрации Красногородского муниципального округа новостей о реализации мероприятий по благоустройству в муниципальном образовании «Красногородский муниципального округа», а также, по мере необходимости - комментариев и разъяснений по обращениям граждан в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий;

2) размещения и своевременной актуализации на официальном сайте Администрации Красногородского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://krasnogorodsk.reg60.ru/ ) информации:

а) об изменениях, вносимых в муниципальной подпрограммы Красногородского муниципального округа "Формирование современной городской среды" и в нормативные правовые акты к подпрограмме;

б) адресный перечень благоустроенных общественных и дворовых территорий.

5.11. Ожидаемый результат от реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды».

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального округа;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального округа;

- увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в Красногородском муниципальном округе;

- предотвращение сокращения зеленых насаждений;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий;

- увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования.

На реализацию подпрограммы могут повлиять риски:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом региональных и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий и территорий общественного пользования;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низким качеством межведомственном взаимодействии, недостаточном контролем над реализацией подпрограммы.

5.12. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды».

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие «Организация благоустройства дворовых территорий» | Красногородский муниципальный округ | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 2024 – 0 2025 – 2026 – 2027 – 2028 – 2029 – 2030 – |
|  |  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий, м2 | 2024 – 0 2025 – 2026 – 2027 – 2028 – 2029 – 2030 – |
| 2 | Основное мероприятие «Организация благоустройства территорий общего пользования» | Красногородский муниципальный округ | Количество мероприятий по благоустройству общественных территорий, ед. | 2024 – 1 2025 – 2026 – 2027 – 2028 – 2029 – 2030 – |
|  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, ед. | 2024 – 169 м2 2025 – м2 2026 – м2 2027 – м2 2028 – м2 2029 – м2 2030 – м2 |

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Красногородского муниципального округа

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| Муниципальная программа « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Красногородского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | Ед. |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Количество мероприятий по благоустройству общественных территорий (нарастающим итогом) | Ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Красногородского муниципального округа

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Красногородского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | м2 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Площадь благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | м2 | 169 |  |  |  |  |  |  |