Оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

и благоустройство муниципального образования «Красногородский район»

(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа) за 2023 год

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Плановое значение (ЦПп) | Фактическое значение (ЦПф) | Степень достижения показателя (Сдп) Степень достижения целей (Сдц) | Плановый объем расходов (Фп) | Фактический объем расходов (Фф) | Уровень финансирования (Уф) | Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»1 | Поддержка сферы жилищно-коммунального хозяйства | % | 100 | 100 | 1 | 2 180 715,00 | 2 180 116,00 | 1 | Эффективная |
| 2 | Мероприятие «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» | % | 90 | 88 | 0,98 | 525 090,00 | 462 923,27 | 0,88 | Эффективная |
| 3 | Рекультивация объектов размещения отходов, не включенных в государственный реестр объектов размещения отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 289 000,00 | 0 | 0 | Денежные средства возвращены в бюджет субъекта РФ |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие «Замена ламп и/или светильников внутреннего освещения на энергоэффективные» | % | 1 | 1 | 1 | 83 000,00 | 82 454,00 | 0,99 | Эффективная |
| Подпрограмма 3 «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан». Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | Шт. | 1 | 1 | 1 | 868 824,00 | 868 824,00 | 1 | Эффективная |
| Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство общественной территории: «Сквер в р.п. Красногородск, в котором находится памятник «Скорбящая мать» | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 709 967,00 | 1 709 967,00 | 1 | Эффективная |
| 7 | Приобретение фонтана для объекта: Сквер в р.п. Красногородск, в котором находится памятник «Скорбящая мать» | Шт. | 1 | 1 | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 | Эффективная |
| 8 | Поддержка проектов территориального общественного самоуправления (ТОС) | Шт. | 1 | 1 | 1 | 290 000,00 | 290 000,00 | 1 | Эффективная |
| 9 | Прочее мероприятие | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000,00 | 0 | 0 | Денежные средства возвращены в бюджет субъекта РФ |